# Тендер: Разработка корпоративного портала

Заказчик: ООО «Северные технологии»

Номер тендера: NT-2026-0412

Дата публикации: 15 апреля 2026

Срок подачи заявок: 30 апреля 2026

## 1. Описание проекта

Разработка внутреннего корпоративного портала для автоматизации HR-процессов: учёт сотрудников, заявки на отпуск, согласование командировок, внутренний документооборот. Портал должен интегрироваться с существующей системой 1С:ЗУП и Active Directory.

## 2. Технические требования

Язык разработки: TypeScript (frontend и backend)

Frontend: React 19+, адаптивная вёрстка (desktop + мобильные)

Backend: Node.js 22+ или Go 1.24+

База данных: PostgreSQL 16+

Аутентификация: SSO через LDAP/Active Directory

API: REST + GraphQL

CI/CD: GitLab CI или GitHub Actions

Покрытие тестами: не менее 80%

Документация: Swagger/OpenAPI для API, Storybook для UI-компонентов

## 3. Требования к безопасности

Соответствие 152-ФЗ (персональные данные сотрудников)

Шифрование данных в транзите (TLS 1.3) и at rest

Журналирование всех действий пользователей (audit log)

Двухфакторная аутентификация для административных ролей

Ежегодный пентест от аккредитованной лаборатории

## 4. Требования к команде

Опыт разработки корпоративных порталов — от 3 лет

Наличие специалистов: frontend (React), backend (Node/Go), DevOps, QA

Опыт интеграции с 1С — обязательно

Опыт работы с Active Directory/LDAP — обязательно

Наличие сертификата ISO 27001 — желательно

## 5. Сроки и этапы

Этап 1 (4 недели): Проектирование, прототипы, архитектура

Этап 2 (8 недель): Разработка MVP — учёт сотрудников, заявки на отпуск

Этап 3 (6 недель): Интеграция с 1С и AD, документооборот

Этап 4 (2 недели): Нагрузочное тестирование, пентест, приёмка

Общий срок: не более 20 недель

## 6. Бюджет

Максимальная стоимость проекта: 8 500 000 руб. (включая НДС)

Оплата поэтапная: 30% аванс, 40% после MVP, 30% после приёмки

## 7. Критерии оценки заявок

Стоимость — 30%

Технический опыт команды — 25%

Сроки — 20%

Портфолио аналогичных проектов — 15%

Гарантийная поддержка — 10%

## 8. Контактная информация

Контактное лицо: Смирнова Елена Викторовна

Email: e.smirnova@sevtech.ru

Телефон: +7 (495) 123-45-67